## Slide 1: 聊城中小企业数字化转型方案 （食品）
山东东晟云智能科技有限公司

## Slide 2
壹
项目可行性分析概述
贰
叁
项目实施规划
项目投资测算及回收期
山东东晟云智能科技有限公司

## Slide 3
项目可行性分析 - 概述
项目名称：工令软件系统
收益部门：**蔬菜加工厂
投资目的：
1.节约人力成本，提高管理精准度；
2.提高数据的流转效率和准确度，间接提升效率；
投资及预期收益：
1.投资额：23.5万元；
2.预期降费：月降费11.1万元，年降费133.2万元；
3.预期减员：19人；
Notes: 数据是宝贵的资产，物联网是数据的抓手

## Slide 4
案例项目背景
南通通州工厂调研，挖掘工厂的实际需求，并给出切实可行的数字化解决方案，；
团队工程师分三次入场调研，梳理出了工厂实际需求：设备管理、能耗管理、工令系统；
双方充分沟通交换意见，认为数字化项目不易操之过急，建议采取“整体规划，分步实施”的推进策略。一步一个脚印，每一步走扎实了，再开展下一步工作。
先期进行“工令系统”软件的开发工作，并预留与日后升级其它系统的接口，避免二次开发、浪费资源的情况。
STEP 01
数字工厂系统
STEP 02
STEP 03
设备管理
精益数字化管理系统
能耗管理
数据打通
能耗数据多频次采集，分时分类分析，指导生产规划降低能源费用，降低空闲时间用能浪费
设备管理，设备的点巡检，维修保养，现场设备数据的互联互通
1.实现工厂生产环节透明可视化
2.及时发现生产中的问题，达到数字驱动管理的效果。
打通工令系统，能耗管理和设备管理，大数据平台系统等，获取KPI相关数据
STEP 04
STEP 05
根据各个工厂具体要求，可提供个性化展示需求及自定义报表输出
第二年规划
第一年规划
第三年规划
STEP 06
工令系统
提高数据的流转效率和准确度，间接提升效率；
Notes: 数据是宝贵的资产，物联网是数据的抓手

## Slide 5
调研需求分析（工厂主要痛点）
痛点一：目前工令执行以及数据存储载体是Excel，可维护性、可拓展性、可追溯性比较差，随 着数据量增大，导致打开表格卡顿，卡死，影响工作效率；
痛点二：投料生产、工段报工、以及工序跟踪很难系统闭环管理，数据分析依靠人工进行表格透 视汇总，会出现重复性工作；系统计算投产可以降低损耗，节约材料浪费；
痛点三：即时库存的获取需要在表格上统计后才能获得，系统化后，只要做了出入库动作，及时 反馈结果；同时
痛点四：工序合并投料管理，目前人工合并，系统上线后，一键合并总工单投料，并可以实时追 踪生产进度；
痛点五：BOM维护效率低，表格不能支撑太多复杂逻辑计算，影响工作效率
痛点六：多维度报表需要多人每月统计，时间成本投入比较大，而且数据存档只能保留结果，过 程数据很难保存
总结：数据不闭环，部门有断层，沟通/人力成本高，过程跟踪难
Notes: 数据是宝贵的资产，物联网是数据的抓手

## Slide 6
壹
项目可行性分析概述
贰
叁
项目实施规划
项目投资测算及回收期
山东东晟云智能科技有限公司

## Slide 7
整体方案
**智慧工厂
a生产管理-工令系统
d设备管理
f智能仓储
c能耗管理
e自动排产
d视频监控
为控制项目进度以及项目预期，对项目实行分阶段实施，分阶段投入。
Notes: 数据是宝贵的资产，物联网是数据的抓手

## Slide 8
本期建设功能-工令系统
a生产管理-工令系统
基础档案、权限设置、系统参数配置、单据配置等
基础平台开发
工令单、工令预测单、工令执行进度表、工令完工统计表等
工令系统
工序设置、工序路线、工序报工单、出成率统计
工序执行系统
收料单、发料单、收发料单列表、收发料统计列表
库存管理
01
03
02
04
Notes: 数据是宝贵的资产，物联网是数据的抓手

## Slide 9: 生产制造-生产工令系统构成
预测订单
MRP物料需求计划分析
（备料分析）
BOM物料
档案
销售订单
期间计划
单个订单
调整
生产计划
生产排产
生产工单
领料申请
收料单
发料单
齐套分析
车间派工
投料
工序报工
库存定位
报工工时记录
出成率报告
计划层
生产任务执行层
车间工序执行层
帮助企业实现从预测订单到物料需求计划安排，从生产任务下达到仓库备料、收料、领料、车间工序加工、报工统计、工序投入产出出成率分析的全过程管理，实现生产流程高度整合，紧密衔接，效率提升。

## Slide 10
壹
项目可行性分析概述
贰
叁
项目实施规划
项目投资测算及回收期
山东东晟云智能科技有限公司

## Slide 11
投资预算
**食品厂数字化升级预算 |  |  | 
序号 | 分项 | 内容 | 预估（万元）
1 | 基础平台 | 基础档案、权限设置、系统参数配置、单据配置等 | 6
2 | 工序执行系统 | 工序设置、工序路线、工序报工单、出成率统计 | 5
3 | 工令系统 | 工令单、工令预测单、工令执行进度表、工令完工统计表等 | 4
4 | 库存管理 | 收料单、发料单、收发料单列表、收发料统计列表 | 2.5
5 | 实施费用 | 现场实施、调试、陪产测试 | 6
合计 |  |  | 23.5
Notes: 数据是宝贵的资产，物联网是数据的抓手

## Slide 12
收益及回收期测算
项目收益测算：
项目总投资：23.5万元
投资收益：月降费11.1万元，年降费133.2万元。
投资回报：
1）工令软件系统投资23.5万，1年可收回成本；
2）有形收益：避免重复工作，由系统代替数据统计工作，无需每次人工汇总； 部门之间协同办公效率提高，信息共享，传递效率高；
投料比例更准确，降低材料损耗和浪费；
实现降本增效的效果；（部分见收益预测表）
3）无形收益：企业管理从0到1的突破，实现数据系统化、业务流程闭环作业； 生产过程可追溯；生产全局和工段局部都可进行细化管控；
Notes: 数据是宝贵的资产，物联网是数据的抓手

## Slide 13
收益及回收期测算
车间执行系统能效分析 |  |  |  |  |  | 
序号 | 功能描述 | 使用系统前 | 操作人数 | 使用系统后 | 操作人数人数 | 提升效率
1 | 仓库计算采购需求 | 120min | 2 | 5min | 1 | 500%
2 | 生产投料分析 | 15min | 2 | 5min | 1 | 200%
3 | 缓存仓盘点 | 20min | 2 | 5min | 1 | 300%
4 | 工令预测 | 10min | 1 | 1min | 1 | 900%
5 | 工令执行统计 | 5min | 2 | 1min | 1 | 400%
6 | 工序余料统计 | 10min | 2 | 4min | 1 | 150%
7 | 工序出成统计 | 10min | 2 | 1min | 1 | 400%
8 | BOM档案维护 | 20min | 1 | 5min | 1 | 系统化
9 | 工序产量统计 | 10min | 2 | 4min | 1 | 300%
10 | 工令完工统计 | 5min | 2 | 4min | 1 | 150%
11 | 工艺路线维护 | 5min | 2 | 1min | 1 | 400%
12 | 工序产量每日统计 | 10min | 2 | 5min | 1 | 300%
13 | 工令生产过程追踪 | 15min | 2 | 5min | 1 | 200%
Notes: 数据是宝贵的资产，物联网是数据的抓手

## Slide 14
谢谢大家！